## Slide 1: PostMortem
Grupo de trabajo
Los tigres del norte
Universidad de los Llanos

## Slide 2: Objetivos del grupo de trabajo:
Objetivo 1: Cumplir con todos los requerimientos pedidos por el cliente.
M1. Se tomara como base un mínimo de 95% del total de los requerimientos como meta.
Objetivo 2: Generar un producto de calidad y en el menor tiempo posible.
M1. El número de defectos en la aplicación no deben ser mayores a 15% en todas las funcionalidades.
M2. El número de horas en las fases del proyecto no deben ser mayores al 85% de las estimaciones.
Objetivo 3: Realizar la fase de codificación en el menor tiempo posible.
M1. Cumplir con los objetivos de los requerimientos en un tiempo menor al 85% del estimado.
Conclusiones: De los objetivos planteados por el equipo se llegaron a cumplir:
  Objetivo 1: No se cumplieron con los requerimientos pedidos.
  Objetivo 2: Aplicación funcional pero incompleta
  Objetivo 3: No se cumplió el objetivo 3 debido a la falta de colaboración de los integrantes del equipo de trabajo.

## Slide 3: Objetivos de los miembros del grupo
Objetivo 1: Ser un miembro efectivo y cooperativo
M1.1: Promedio de evaluación del rol por ayuda y soporte superior a 4
M1.2: Promedio de evaluación del rol contribución global superior a 4
Objetivo 2: Ser un miembro responsable.
M2.1: La entrega de cada una de las tareas establecidas serán entregadas con puntualidad.
Objetivo 3: Tener muy presentes los objetivos y las metas del grupo de trabajo y ayudar al grupo en lo máximo a lograrlos.
Conclusiones: Los miembros del equipo de trabajos no llegaron a cumplir como tal los objetivos planteados, teniendo en cuenta la irresponsabilidad y falta de disponibilidad para el desarrollo de sus tareas.
Se muestra que son los mismo resultados del ciclo1, tomando en cuenta un menor rendimiento en el ciclo2 (ciclo actual) se mantienen las conclusiones pasadas.

## Slide 4: Objetivos Líder:
1.Tomar las decisiones acertadas para llevar a cada uno de los integrantes del grupo de trabajo a cumplir sus objetivos y metas.
M1.1. Apoyo al 100% en cada uno de los problemas que intervengan en rendimiento de los integrantes del grupo.
2.Tener en cuenta todas las opiniones e ideas de cada uno de los integrantes del grupo y fomentar el dialogo de las mismas para la toma de decisiones equitativa.
M2.1. Hacer que cada uno de los integrantes del grupo tengan el mismo poder te la toma de decisiones.
Conclusiones: Los objetivos planteados por el Líder para este ciclo fueron cumplidos en su mayoría, danto apoyo a los integrantes del equipo en cuanto se solicitó su presencia.

## Slide 5: Objetivos Calidad:
1.Garantizar la calidad del producto manteniendo los estándares de desarrollo del proyecto con un enfoque de calidad Alertando a los integrantes sobre cualquier problema de calidad.
M1.1 probar de manera critica cada cambio en el producto con el fin de que este cuente con la calidad y los estándares establecidos
2. Estar al tanto de cada cambio que ocurra en cualquier aspecto del proyecto
M2.2 mantener contacto constante con los integrantes y con el trabajo de cada uno de estos con el fin de apoyar y contribuir a la calidad de este
Conclusiones: Los objetivos planteados por el Lider de Calidad para este ciclo fueron alcanzados de la siguiente manera:
  Objetivo 1: Se realizaron pruebas del proyecto hasta el punto de desarrollo que se llego.
  Objetivo 2: Su interés en el proyecto fue tardío y aportes con retrasos pero necesarios para el avance logrado.

## Slide 6: Objetivos Soporte:
1.Dar calidad para utilizar el software adecuado a trabajar en la nube para un optimo desarrollo de trabajo en un lapso de tiempo determinado.
Conclusiones: Durante el desarrollo del proyecto del proyecto se vio el interés del líder de soporte con resultados poco aceptables pero que contribuyeron a la organización del equipo de trabajo.
Se mantienen las conclusiones del ciclo 1.

## Slide 7: Objetivos Planeación:
El líder de planeación no presentó objetivos a cumplir para el desarrollo del proyecto, sin embargo sus contribuciones fueron fundamentales para la repartición de tareas entre los integrantes.
Conclusiones: se tomaron medidas con respecto al ciclo1 definiendo un nuevo líder de planeación, el líder de planeación cumplió con el planteamiento del proyecto en forma eficiente y desarrollo de sus tareas a tiempo y con responsabilidad, sin embargo no propuso objetivos para el ciclo.

## Slide 8: Objetivos Desarrollo:
1) Solucionar problemas técnicos de manera inmediata que se presenten en alguna fase del desarrollo.
M1. Estar pendiente del correcto funcionamiento de la aplicación así como su estabilidad para que no se presenten fallas a último momento.
2) Ayudar al equipo a proponer ideas para que la aplicación quede totalmente funcional y bien optimizada.
M2.1. Aportar ideas al grupo las cuales harán que el proyecto surja sin ningún contratiempo logrando así prever cualquier obstáculo.
Conclusiones: Durante el desarrollo de la aplicación, el líder de desarrollo se vio muy pocas veces y no realizó aportes a el proyecto de forma que no se vio interés ni responsabilidad con el equipo de trabajo.

## Slide 9: Conclusiones generales y planes de mejoramiento:
Durante el desarrollo del ciclo2 de la metodología TSP vista en el curso, vimos que fue una solución acertada cambiar el líder de planeación, sin embargo se vio que integrantes del equipo de trabajo se ausentaron y bajaron su rendimiento e interés con el proyecto, se proponen las siguientes medidas:
1. Intercambiar roles e informarse sobre las tareas que deben cumplir con el equipo.
2. Estar atentos a los anuncios (mensajes en grupo de whatspp) realizados por el líder de planeación y revisar las propuestas y documentos que provee el mismo.
3. Ser responsable con las fechas de entrega de las tareas asignadas.
4. Tener en cuenta los objetivos que debe seguir en general como miembro del grupo para una buena relación con los demás miembros.
5. Realizar un informe final personal (postmortem) para la verificación de su trabajo.

## Slide 10: Ficha de Evaluación:
Rol | Calificación
Líder | 4
Líder Planeación | 4,5
Líder Pruebas | 3,5
Líder Desarrollo | 1
Líder Soporte | 3,5
La siguiente ficha de evaluación es proporcionada por el líder bajo criterio del desempeño de los integrantes en el desarrollo del proyecto. Método de evaluación tomado como 0 puntaje mas bajo y 5 puntaje mas alto.

## Slide 11: Planeación del Proyecto:
Para la planeación del proyecto, el líder de planeación propone una serie de archivos que fueron compartidos vía internet (drive) con los demás integrantes del equipo de trabajo en donde se debían diligenciar datos de tiempo disponible y el formato de prevención de riesgos.
Cabe denotar que los archivos se adjuntan junto con el postmortem para mostrar el interés hecho por los integrantes en el desarrollo inicial de la planeación.
Para la repartición de tareas a realizar de los requerimientos para el proyecto, se plantearon las tareas y se dejo que cada integrante escogiera que tarea realizar, se comunico vía mensajes (grupo en whatsapp) a los demás integrantes de revisar y escoger la tarea que les pareciera.
Los resultados obtenidos se pueden apreciar en los soportes PSP de cada rol y el soporte TSP del equipo de trabajo.